BƯỚC 1: VIẾT USER STORY CHO R5

- User Story:

"Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của phòng khám mình trên ứng dụng, để đảm bảo thông tin giá luôn chính xác, kịp thời mà không cần phụ thuộc hay chờ đợi admin RikkeiCare hỗ trợ qua email."

- Giải thích lý do chọn vai trò "Quản lý phòng khám" thay vì "Admin RikkeiCare":

  - Đúng đối tượng thụ hưởng trực tiếp: Quản lý phòng khám là người chủ động nắm bắt thông tin thay đổi giá và có nhu cầu cập nhật tức thì.

  - Giải quyết nỗi đau (Pain point) thực tế: Hiện tại họ phải gửi email và chờ Admin RikkeiCare cập nhật hộ (tốn thời gian, dễ nhầm lẫn). Việc cấp quyền cho họ tự làm giúp tăng tính chủ động cho phòng khám và giảm tải công việc vận hành thủ công cho Admin RikkeiCare.

BƯỚC 2: VIẾT PHẦN THEN CHO 2 AC CỦA R5

- AC 1 (Thành công):

  - Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,

  - When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống cập nhật giá mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật giá thành công", và giá mới lập tức được hiển thị công khai cho bệnh nhân khi xem gói khám đó.

- AC 2 (Thất bại):

  - Given quản lý để trống ô giá,

  - When nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống không cho phép lưu, hiển thị thông báo lỗi ngay tại ô nhập liệu: "Vui lòng nhập giá gói khám", và giữ nguyên mức giá cũ.

BƯỚC 3: XÉT THẺ R5 ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Thẻ R5 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN để kéo sang cột "Ready for Sprint".

- Lý do:

  - Theo Definition of Ready (DoR) của nhóm gồm 4 điều kiện, thẻ R5 hiện tại mới chỉ đáp ứng 2 điều kiện đầu (Đã có User Story 3 vế và có tiêu chí nghiệm thu AC).

  - Thẻ chưa được ước lượng (Estimable) điểm Story Point và chưa được xác nhận độ lớn/độ phức tạp (Small) bởi Dev Team trong buổi Sprint Planning / Refinement.

BƯỚC 4: HOÀN THIỆN THẺ R5 TRÊN TRELLO

- Nhãn (Label): Xanh dương (Feature - Tính năng mới).

- Người phụ trách (Assignee): Chọn 1-2 thành viên Dev/Tester trong team (VD: Nguyễn Văn A - Developer, Trần Thị B - QA).

- Hạn hoàn thành (Due date): Đặt vào ngày cuối cùng của Sprint (VD: 17:00 ngày 18/10/2026).

- Checklist trên thẻ:

  - [ ] Thiết kế giao diện (UI/UX) cho trang quản lý giá gói khám.

  - [ ] Phát triển API cập nhật giá và validate dữ liệu đầu vào.

  - [ ] Kiểm thử tự động / thủ công cho AC1 (luồng thành công) và AC2 (luồng báo lỗi).

  - [ ] Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Quản lý phòng khám.

- Vị trí của thẻ: Nếu R5 là việc có ưu tiên cao nhất, thẻ phải được đặt ở trên cùng (đỉnh) của cột.

BƯỚC 5: ĐỌC BURNDOWN CHART

a) Đánh giá tiến độ ngày 6:

- Tốc độ lý tưởng: Nhóm giảm 3 point mỗi ngày. Tại ngày 6, số point còn lại theo kế hoạch lý tưởng là:

30-3×6=12 point

- Thực tế: Ngày 6 còn 20 point.

- Kết luận: Nhóm đang làm chậm hơn so với đường lý tưởng. Mức độ lệch là:

20-12=8 point

(Nhóm đang bị trễ 8 point công việc).

b) Có nên trừ 3 point khi thẻ R5 "xong 80%" không?

- KHÔNG NÊN.

- Giải thích: Trong Agile/Scrum, một công việc chỉ được tính điểm point khi đã hoàn thành 100% và thỏa mãn toàn bộ Definition of Done (DoD) (đã code, test thành công, review và merge code). Nguyên tắc Burndown Chart tuân theo quy tắc "All or Nothing" (0% hoặc 100%), không công nhận kết quả dở dang (80%) để tránh tạo ra ảo tưởng về tiến độ thực tế.